**Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание мероприятия | Источники финансирования | | Стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2016 | 2017 | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | 2029 | | 2030 | | |
| 1 | 2 | 5 | | 2015 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | 16 | | 17 | | 18 | | | 19 | 20 | | 21 | | |
| 1 | **Водоснабжение** | | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Темясово по 1 км в год. | Местный, бюджет РБ | |  | | 5000 | 5000 | | | 5000 | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 5000 | 5000 | | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | 5000 | 5000 | | 5000 | | |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на устройство водопроводных сетей в с.Темясово | Местный бюджет | |  | | 800 |  | | | 800 |  | | 800 | |  | | 800 |  | 800 | | |  | | 800 | |  | | | 800 |  | | 800 | | |
| 1.3 | Строительство водопровода | Бюджет РБ | |  | | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | 1000 | | 1000 | | |
| 1.4 | Ремонт водонапорных башен в с.Темясово | Местный бюджет | |  | | 250 | 250 | | | 250 | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | 250 | 250 | | | 250 | | 250 | | 250 | | | 250 | 250 | | 250 | | |
| 1.5 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорных башен  с.Темясово | Местный бюджет | |  | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 2 | **Газоснабжение** | | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство газопровода к д.Аминево6200 м. и д.Кожзавода2055 м. газораспределительных станций  МКР.Аселе2400 м.  МКР. «Сыбар туба» 2500м. | Бюджет РБ | |  | | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000 | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 2.2. | Строительство газопровода к д.Аминево6200 м. и д.Кожзавода2055 м. газораспределительных станций  МКР.Аселе2400 м.  МКР. «Сыбар туба» 2500м. | Бюджет РБ | |  | | 45 000 | 15 000 | | | 28 000 | 3 000 | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 3 | **Электроснабжение** | | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | Местный бюджет | |  | | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | Местный бюджет | |  | | 50 | 50 | | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | 50 | | 50 | | |
| 3.3 | Замена существующих под трансформаторных подстанций | Бюджет РБ | |  | |  | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | 300 | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| 4 | Санитарная очистка территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на размещение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 1500/ ПВХ ТБО | | |  | 1500 | | | 1500 | | 1500 | | 1500 | | 1500 | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.2 | Содержание пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 50/в год с точки | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.3 | Затраты на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок на новую свалку | Бюджет РБ |  | | |  |  | | | 300 | | 300 | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.4 | Ограждение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 35-50/ ограждение 1 пункта ТБО | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.5 | Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения и схемы водоснабжения | Местный бюджет |  | | | 500 /на один источник | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | |  | | 500 |  | | | 500 |  | | 500 | |  | | | | 500 | |  | 500 |
| 4.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Бюджет РБ |  | | |  |  | | |  | |  | | 100 | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.7 | Строительство очистных сооружений | Бюджет РБ |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | 1000 | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 4.8 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | Местный бюджет | 41/1 контейнер | | |  | 41,0 | | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | | | | 41,0 | | 41,0 | 41,0 |
| 4.9 | Приобретение мусоровоза, ассенизаторская машины | РБ и Местный бюджет |  | | | 4000/1 машина |  | | |  | |  | | 3000 | |  | |  | 3000 | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 5. | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Перевод на поквартирное отопление дома по адресу: Интернатовская 2Б | Местный бюджет | | |  | 72,0 | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |
| **6.** | **Улично-дорожная сеть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка проекта организации дорожного движения (стоимость 1км-8000руб) | Местный бюджет | | |  | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 696 | | 696 | 696 | 696 | | | 696 | | 696 | | 696 | | | | 696 | | 696 | 696 |
| 6.2 | Содержание дорог(87274 м.) | Бюджет РБ | | |  | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 |
| 6.3 | Закладка дорог в жилой застройке,микрорайонах твердым покрытием 4,85/3,39  -Мкр. «Аселе»  -Мкр. «Сыбар туба» | Бюджет РБ | | |  |  |  | | | 7,500 | | 7,500 | | 7,500 | | 7,500 | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | 7,500 | | 7,500 | | 7,500 | | | | 7,500 | | 7,500 | 7,500 |
| 6.4 | Капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Бюджет РБ | | |  | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | 1000 |
| 6.5. | Закладка дорог асфальтовым покрытием 9,4/1,4 | Бюджет РБ | | |  |  |  | | |  | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 5000 | 5000 | | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 6.6 | Мосты:  Ремонт моста через реку Сакмар при въезде в с.Темясово | Бюджет | | |  | 100 | 100 | | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.7 | Тротуары (975 м.) | Местный, Бюджет РБ. | | |  | 264 | 264 | | | 264 | | 264 | | 264 | | 264 | | 264 | 264 | 264 | | | 264 | | 264 | | 264 | | | | 264 | | 264 | 264 |
| 6.8 | Содержание и ремонт кладбищ | Бюджет РБ | | |  |  | 25 | | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | 25 | 25 | | | 25 | | 25 | | 25 | | | | 25 | | 25 | 25 |