**Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 5 | 2015 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Темясово по 1 км в год. | Местный, бюджет РБ |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на устройство водопроводных сетей в с.Темясово | Местный бюджет |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |
| 1.3 | Строительство водопровода  | Бюджет РБ |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.4 | Ремонт водонапорных башен в с.Темясово | Местный бюджет |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.5 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорных башен с.Темясово | Местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Газоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство газопровода к д.Аминево6200 м. и д.Кожзавода2055 м. газораспределительных станций МКР.Аселе2400 м.МКР. «Сыбар туба» 2500м. | Бюджет РБ |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство газопровода к д.Аминево6200 м. и д.Кожзавода2055 м. газораспределительных станций МКР.Аселе2400 м.МКР. «Сыбар туба» 2500м. | Бюджет РБ |  | 45 000 | 15 000 | 28 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | Местный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.3 | Замена существующих под трансформаторных подстанций | Бюджет РБ |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарная очистка территории |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на размещение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 1500/ ПВХ ТБО |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Содержание пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 50/в год с точки | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Затраты на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок на новую свалку | Бюджет РБ |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ограждение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 35-50/ ограждение 1 пункта ТБО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения и схемы водоснабжения  | Местный бюджет |  | 500 /на один источник | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |
| 4.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Бюджет РБ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Строительство очистных сооружений | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | Местный бюджет | 41/1 контейнер |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 4.9 | Приобретение мусоровоза, ассенизаторская машины |  РБ и Местный бюджет |  | 4000/1 машина |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Теплоснабжение |
| 5.1.  | Перевод на поквартирное отопление дома по адресу: Интернатовская 2Б | Местный бюджет |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Улично-дорожная сеть**  |
| 6.1 | Разработка проекта организации дорожного движения (стоимость 1км-8000руб) | Местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 6.2 | Содержание дорог(87274 м.) | Бюджет РБ |  | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 6.3 | Закладка дорог в жилой застройке,микрорайонах твердым покрытием 4,85/3,39-Мкр. «Аселе»-Мкр. «Сыбар туба» | Бюджет РБ  |  |  |  | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 6.4 | Капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Бюджет РБ |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6.5. | Закладка дорог асфальтовым покрытием 9,4/1,4 | Бюджет РБ |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6.6 | Мосты:Ремонт моста через реку Сакмар при въезде в с.Темясово | Бюджет  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Тротуары (975 м.) | Местный, Бюджет РБ. |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 6.8 | Содержание и ремонт кладбищ | Бюджет РБ |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |