|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТЕМӘС АУЫЛ СОВЕТ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ**  45366, БР, Байма7 районы, Темәс ауылы, Почта урамы,  тел.: (34751) 4-83-36, 4-84-03  ***E-mail:*** [***temys-sp@yandex.ru***](mailto:temys-sp@yandex.ru) |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМЯСОВСКИЙ СЕЛЬССОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМБАЙМАКСКИЙ РАЙОН**  453663, РБ, Баймакский район, с.Темясово, ул. Почтовая,6  тел.: (34751) 4-83-36, 4-84-03  ***E-mail:*** [***temys-sp@yandex.ru***](mailto:temys-sp@yandex.ru) |

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 14 » март 2019 й № 33 « 14 » марта 2019 г.

Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка в 2019 г.

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2019 года № 191-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в 2019 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Постановляет:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);
2. Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

3. Рекомендовать:

1**)**  руководителям учреждений, организаций независимо от форм собственности:

-создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-подготовить места временного проживания населения и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления (местами временного проживания определить

объекты социального назначения – школы, клубы и т.д), разработать план эвакуации;

- проверить работоспособность местных локальных средств оповещения, закрепив за ними конкретных ответственных должностных лиц;

-собственникам гидротехнических сооружений и главам муниципальных образований, на территории которых находятся гидротехнические сооружения, произвести очистку дорог, подъездных путей к ГТС, обводных каналов ГТС, произвести сработку (сброс воды) водохранилищ и до 25 марта 2019 года доложить в орган управления ГО и ЧС о готовности объектов к пропуску воды; 2) Мастеру Баймакскоо ЛТЦ Сибайского МЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» (Канаев М.Н., по согласованию) обеспечить бесперебойную телефонную связь со всеми учреждениями, организациями, населенными пунктами, комиссионно проверить с составлением акта техническое состояние местной сети оповещения ГО;

3). Руководителям учреждений, организаций провести работы по очистке дорог и подъездных путей к карьерам, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструмента;

4). Директору МОБУ СОШ с.Темясово (Авальбаев М.Ю.) принять меры по организации в школе и филиалах проведение с учащимися занятий по безопасности на водных объектах во время паводка.

4. Председателю противопаводковой комиссии (Низамов Х.К.)

-организовать подготовку сил и средств для ликвидации нештатных ситуаций, эвакуации людей из зоны подтопления (затопления), в состав которой включить необходимое количество погрузочной техники и автотранспорт;

-оказать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

-определить ответственных лиц, из числа руководителей учреждений, организаций за организацию противопаводковых мероприятий балансосодержателями ГТС.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы-землеустроителя СП Темясовский сельсовет Низамова Х.К.

И.о. главы

СП Темясовский сельсовет А. Г. Байрамгулова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации МР Баймакский район

от «13 » марта 2019 г. № 232

Согласованный состав противопаводковой комиссии

муниципального района Баймакский район

Председатель комиссии: Низамов Х.К.- заместитель главы Администрации сельского поселения Темясовский сельсовет;

Члены комииссии:

- Камалитдинов Б.Т. – начальник пожарного ДЕПО с. Темясово

- Баймухаметоа Р.К. – специалист 1 категории СП Темясовский сельсовет;

- Амиров И.Я.-старший электрик Темясовской подстанции;

- Шахмуратов Ю.И.-ответственный по азофикации сельского поселения;

* Хисамова Л.И.-заведующая Темясовской СУБ ГО ГБУЗ РБ «Баймакская центральная городская больница»;
* Ситдиков И.Р. - лесничий Темясовскоо лесничества ГАУ «Баймакский лесхоз;
* Канаев М.Н. – начальник Баймакского ЛТЦ Сибайского МЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь»;

- Атангулов Н.М. –уполномоченный полиции ОВД МВД РФ по Баймакскому району;

- Султангильдин Г.Р.- депутат Совета СП Темясовский сельсовет;

- Авальбаев М.Ю.- директор МОБУ СОШ с.Темясово;

- Алибаев Р.Н.- депутат Совета СП Темясовский сельсовет;

- Филин А.А.- депутат Совета СП Темясовский сельсовет;

- Рыскулов Р.Д.- депутат Совета СП Темясовский сельсовет;

- Сафаров В.М. -депутат Совета СП Темясовский сельсовет;

- Гималов Р.Ж.- заведующий ветеринарного участка с.Темясово.

Управляющий делами

СП Темясовский сельсовет Л.Ф. Мавлютова

Приложение № 2 к постановлению

Администрации МР Баймакский район

от « 23 » марта 2019 г. № 232

**Согласованный план**

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории муниципального района Баймакский район РБ в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. За исполнение |
| 1 | Создание противопаводковых комиссий: районной, сельских поселений и объектов экономики, утверждение планов мероприятий | до 15.03.19 | Администрации СП Темясовский сельсовет |
| 2 | Обследование состояния готовности гидротех-нических сооружений согласно Перечня ГТС. Назначение ответственных за подготовку ГТС половодью (прилагается) | до 25.03.19 | Администрация, собственники, госинспектор Ростехнадзора  сектор ГОЧС |
| 3 | Определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие фермы, мате-риальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | до 25.03.19 | Администрация, руководители организаций.  КЧС и ОПБ |
| 4 | Проверка готовности сил и средств района к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 25.03.19 | Администрация, руководители организаций. КЧС и ОПБ |
| 5. | Проверка состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, водосбросов и других сооружений; при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, сработка водоемов сезонного регулирования, аварийных прудов. | к 25.03.19 | Администрация, руководители организаций.  КЧС и ОПБ |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 25.03.19 | Администрация, руководители организаций, |
| 7. | Организация мероприятий по расчистке водопропускных труб на дорогах района, на улицах ГП г. Баймак, сельских поселений; профилактические мероприятия по ослаблению льда в районе мостосооружений на автодорогах и в границах сельских поселений | до 25.03.19 | Администрация СП, Баймакское ДРСУ,  администрации ГП |
| 8. | Обеспечение аварийных бригад пропусками для проезда автотранспорта на период весеннего закрытия дорог | 1.04.19 | начальник ДРСУ |
| 9. | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | постоянно | руководители организаций |
| 10 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 1.04.19 | Администрация, руководители организаций |
| 11 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавсредств | с 1.04.19 | руководители организаций |
| 12 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 1.04.19 | Администрация, руководители организаций |
| 13 | Эвакуация до начала половодья скота из животноводческих ферм, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.19 | Руководители организаций |
| 14 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Центр гигиены и эпидемиологии |
| 15 | Оперативное регулирование режимов работы водохранилищ | по графику | собственники |
| 16 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | до 30.05.19 | Администрация СП, КЧС и ОПБ |

Управляющий делами

СП Темясовский сельсовет Л.Ф. Мавлютова